THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

Phần 1. Phân tích:

Trong 6 tuần để giải quyết 4 nhu cầu từ khách hàng sẽ chia làm 3 Sprint.

Để xác định được mỗi Sprint đầu vào/ra, nhiệm vụ cần phải hoàn thành “Phần 2. Thiết kế” để xác định Product Backlog nên sẽ đưa phần này xuống Phần 2 sau khi xác định được các Product Backlog, thứ tự ưu tiên của chúng và lý do.

Phần 2. Thiết kế:

Chúng ta có 4 yêu cầu của khách hàng cần giải quyết như sau:

- Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến.

- Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến.

- Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

- Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến.

Dựa vào yêu cầu từ khách thì chúng ta cũng thấy được mức độ ưu tiên cũng đúng với yêu cầu khách đưa. Ở đâu có 2 yêu cầu 1 và 2 liên quan mật thiết với nhau. Chúng ta phải xác định rõ. Không thể chia đều tiền chỉ vì khách đi cùng tuyến vì có thể cùng tuyến nhưng lại khác điểm dừng. Giả sử trong bài này là ghép chuyến theo xe dịch vụ không phải xe chạy theo tuyến cố định nên không thể thu cùng 1 mức phí bất kể bắt hoặc xuống xe trên tuyến đó.

| Sprints | Đầu vào | Đầu ra | Trụ cột Scrum | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghép khách đi cùng tuyến đường vào 1 chuyến. Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến Mục tiêu: như đã nói thì phải ghép chuyến cho mỗi khách cùng tuyến nhưng vì lý do mỗi người có thể rời xe mỗi vị trí khác nhau phải tính tiền theo chuyến và quãng đường đi cùng với nhau. | Ứng dụng có khả năng ghép xe cho những khách cùng tuyến, tính tiền theo quãng đường đi cùng nhau, không được phép thu tiền bằng nhau nếu 2 người khác điểm lên/ xuống xe. | Thích nghi (Adaptation) Vì yêu cầu 1 và 2 rất dễ dẫn đến các quả khác nhau nên cần kiểm tra và sửa khi phát hiện lỗi ngay. | Yêu cầu 1 và 2 liên quan mật thiết với nhau. |
| 2 | Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Thiết lập thiết bị nhận quẹt thẻ | Mô hình nhận quét thẻ dễ dàng thuận tiện không cần con người chỉ cần khách hàng ra chỗ quẹt thẻ ngay cửa lên là được. |  | Thêm phương thức thanh toán cho khách hàng không có tiền mặt hay muốn dùng thẻ tín dụng. |
| 3 | Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến. | 1 trang web/ứng dụng mobi cho khách đáng giá trực quan dễ dàng. Phải thông báo ngay khi có đánh giá kém. |  | Để xác định độ hài lòng và cải thiện dịch vụ liên tục. |

Phần 3. Xử lý thay đổi:

Giữa tuần thứ 2, khi đội đang làm dở một Sprint, khách muốn ưu tiên thanh toán qua ví điện tử trước thẻ ngân hàng.

Người nhận yêu cầu: Product Owner.

Người quyết định đưa vào: Dev.

Người áp dụng: Product Owner.

Nhận được yêu cầu trên sẽ đưa nó vào trước yêu cầu 3 tức là khi chưa làm tới phần đó chúng ta vẫn còn thời gian điều chỉnh Sprint 2 vì thanh toán bằng ví điện tử và quẹt thẻ gần gần nhau nên có thể đưa vào chung 1 Sprint để xử lý.